Fiche réflexe organisme : gestion des changements aérodromes certifiés FR

AVERTISSEMENT : La démarche présentée dans cette fiche ne se concentre que sur le volet Sécurité. Elle n’affranchit donc pas l’exploitant de respecter les procédures encadrées par d’autres textes réglementaires non surveillés par la DSAC (ex : code de l’environnement…)

Cette fiche constitue les modalités d’application des exigences réglementaires françaises applicables en matière de changements et notamment des dispositions du code des transports (Articles L. 1612-1, L. 1612-2 et L. 1612-4).

NOTA : l’utilisation de cette présente fiche permet de répondre à l’ensemble des « éléments attendus » par la DSAC pour la gestion des changements.

ETAPE 1 : Des travaux prévus prochainement ? 
Des modifications importantes de l’exploitation ?

Objectif : Définir avec précision le projet.

| Quoi ? | Objet de la modification, détail des travaux : allongement de la piste, installation d’un PAPI… |
| --- | --- |
| Qui ? | Responsable : dirigeant responsable |
|  | Acteurs du changement : entreprise extérieure, pompiers d’aérodromes… |
|  | Tiers et usagers impactés : aéroclubs, AFIS,… |
| Où ? | Zone de l’aérodrome : piste, bandes de piste, taxiway, parkings… |
| Quand ? | Planning : date de début des travaux, date de mise en œuvre, phasage… |
| Pourquoi ? | Motivations : piste vieillissante, besoin d’équipements supplémentaires pour accueillir un nouveau trafic… |
| Comment ? | Aspects pratiques significatifs : entreprise extérieure, fermeture piste, de nuit… |

ETAPE 2 : Y-a-t-il besoin d’une approbation préalable par la DSAC ?

Objectif : déterminer si le projet doit recueillir l’approbation de la DSAC avant sa mise en oeuvre

| Le changement affecte-t-il : | OUI | NON |
| --- | --- | --- |
| Les termes du certificat de sécurité aéroportuaire FR et annexe(s) associée(s) ? |  |  |
| Un équipement critique pour la sécurité ? |  |  |

Le tableau ci-dessous détaille les éléments dont la modification nécessite une approbation par la DSAC.

| Certificat de sécurité aéroportuaire et ses annexes d’après l’arrêté CHEA | Exemples d’équipements critiques pour la sécurité |
| --- | --- |
| - Catégorie d’exploitation (à vue de jour, à vue de nuit, approche classique…) - Distances déclarées (TODA, TORA, ASDA, LDA) - Code de référence de l’aérodrome - Procédure LVP - Modalités particulières d’exploitation qui figurent dans le CSA - Niveau SSLIA | - Pistes et RESA - Aides visuelles lumineuses - Alimentation électriques des aides à la navigation aérienne - PAPI - Aides à la radionavigation - STAP / PCL |

Il est souligné que les dossiers d’installation de panneaux photovoltaïques sont à déposer systématiquement sur le guichet unique de la DGAC (cliquez ici). Une note d’information technique dédiée existe par ailleurs sur le sujet.

Un doute ? L’équipement vous semble critique mais ne fait pas partie de la liste ? 
Adressez-vous, via METEOR à votre DSAC locale pour vous éclairer !

ETAPE 3 : Dispositions réglementaires affectées par le changement

Objectif : Identifier les références réglementaires qui seront affectées par le changement.

Rappel : l’ensemble des textes réglementaires applicables sont référencés sur le site du ministère (Cliquez ici).

| Texte réglementaire | Exigence | Impact du changement |
| --- | --- | --- |
| Arrêté CHEA | I.5.3.4.6 Feux de piste | Remplacement des feux de piste halogènes par des LED |

ETAPE 4 : Evaluation de la sécurité

Objectif : Evaluer les risques associés aux projets et mettre en place des mesures qui permettent de garantir un niveau de sécurité acceptable pendant et après la mise en œuvre du projet.

Le tableau ci-dessous, présente une démarche d’identification et d’analyse des risques pour la sécurité.

| Quel est le risque identifié ? | Quelle(s) pourrai(en)t êre la (les) conséquences associée(s) à ce risque ? | Quelle est le nvieau de probabilité /gravité? | Quelle(s) action(s) engager pour limiter le risque ? | Qui est responsable des actions ? | Quand sera mise en œuvre cette action ? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 : Génération de FOD avec le chantier | Ingestion par un moteur Projection sur un avion, un agent au sol | Elevée/Accident | Sensibilisation personnels Balayage de la zone toutes les 4 heures | Chef pompier | Durée des travaux |
| 2 : |  |  |  |  |  |
| 3 : |  |  |  |  |  |

Date et signature du responsable :

Pour aller plus loin, l’exploitant peut utiliser la matrice d’évaluation des risques ci-après

| Risque 1 : Risque |  | PROBABILITE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Improbable (x1) | Peu probable (x2) | Probable (x3) |
| GRAVITE | Accident (5) | A MAITRISER (5) | INACCEPTABLE (10) | INACCEPTABLE (15) |
|  | Incident sérieux (3) | A MAITRISER (3) | A MAITRISER (6) | INACCEPTABLE (9) |
|  | Négligeable (1) | ACCEPTABLE (1) | ACCEPTABLE (2) | A MAITRISER (3) |

| INACCEPTABLE | Risque intolérable, dirigeant responsable immédiatement informé et actions à engager pour ramener à un niveau tolérable |
| --- | --- |
| A MAITRISER | Des moyens en réduction de risques doivent être engagés. Si malgré ces mesures le risque reste à ce niveau : validation par le responsable qui accepte le niveau de risque. |
| ACCEPTABLE | Risque considéré comme acceptable mais la classification pourra être revue si cela se reproduit. |

ETAPE 5 : Notification et validation par la DSAC

Objectif : dans le cadre d’une demande d’approbation, transmettre à la DSAC les éléments attestant de la maîtrise de la conformité et du niveau de sécurité associés au projet

| Dépôt du dossier | Via le site METEOR (onglet dossiers) Catégorie de dossier : « Demande d’approbation » Lien vers la fiche réflexe « Créer un dossier » | Validé ? |
| --- | --- | --- |
| Délai d’anticipation | Minimum 3 mois avant le début des travaux ou la mise en œuvre du changement | Validé ? |
| Eléments attendus | Descriptif du changement Evaluation de la sécurité validée et signée Identification des références réglementaires affectées par le changement Autres éléments (plans, planning travaux, projet de manuel d’aérodrome modifié le cas échéant…) | Validé ? |

La DSAC va analyser les éléments reçus et pourra demander des compléments à l’exploitant en vue de la validation du dossier.

ATTENTION :  si le changement nécessite une approbation préalable de la DSAC il ne peut être mis en œuvre que lorsque celui-ci a été formellement approuvé par la DSAC !

REMARQUE : la DSAC se réserve le droit de mener une inspection sur site afin de disposer d’éléments complémentaires nécessaires à l’approbation du dossier.

ETAPE 6 : Mise en œuvre et suivi

Objectif : s’assurer de la mise en œuvre effective des actions en réduction de risque et les suivre dans le temps.

Lors de la mise en œuvre du changement, les actions décidées lors de l’évaluation de la sécurité doivent être engagées. Ces actions doivent être suivies dans le temps, cela peut notamment se faire via des contrôles aléatoires. Le tableau ci-dessous est un outil qui peut permettre d’assurer la traçabilité de ce suivi.

REMARQUE : la DSAC peut procéder à des inspections inopinées afin de vérifier la bonne mise en œuvre des mesures en réduction du risque.

| Risque | Actions engagées | Vérification de la mise en œuvre effective |  | Contrôles aléatoires/planifiés |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Risque 1 | Action R11 | Date | Signature responsable | Dates | Signatures responsable |
| Risque 1 | Action R12 | Date | Signature responsable | Dates | Signatures responsable |
| Risque 2 | Action R21 | Date | Signature responsable | Dates | Signatures responsable |

Cette liste des équipements critiques pour la sécurité est une interprétation de la DSAC et n’est pas opposable.